- MIŠKO  ĮVEISIMO  PROJEKTAS

- Miško įveisimo vieta: Radviliškio raj. Šeduvos sen. Kaulališkių k. Vėriškių k.v. Nr.7192

- Savininkas: Juozas Jučas

- Bendras sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, plotas: 1,00ha

- Želdinių funkcinė paskirtis: ūkinis miškas

- Projekto vykdymo metai ir sezonas: 2007m. pavasaris

- Miško įveisimo būdas: želdinimas

- Želdavietės aprašymas: reljefas lygus, dirvožemis durpinis tarpinio tipo nusausintas, suvelėnėjimas stiprus, tikslinių medžių rūšių savaiminukų nėra

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,00 | 7J 3B | Pieva dirvonuojanti | Pcn | Želdinimas | J sėj.-sod. B sėj.-sod. | 2800 1200 | 2800 1200 | Dirvą ruošti vagomis 2007m. pavasarį, atstumas tarp vagų centrų 2.0m. Sodmenis sodinti į vagos dugną 1,25m atstumu. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų, atstumus eilėse perskaičiuoti. Rekomenduojamas sodmenų aukštis dėl aukštos žolinės augalijos – ne mažiau 1m . |

Sodmenų poreikis :

| Juodalksnis | 2800 |
| --- | --- |
| Beržas karpotasis | 1200 |
| Viso: | 4000 |

PROVENENCIJŲ (KILMIŲ)  RAJONAI, IŠ KURIŲ GALIMA NAUDOTI

MIŠKO  DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ              			        1. Pajūrio žemumos ir Žemaičių aukštumos karpotojo  beržo  sėklinis rajonas - Tytuvėnų, Šiaulių, Kuršėnų, Mažeikių, Telšių, Rietavo, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Radviliškio, Panevėžio, Pakruojo ir Joniškio  miškų urėdijos. 									              2.Pajūrio ir Mūšos–Nemunėlio žemumų – Žemaičių aukštumos juodalksnio sėklinis rajonas  -Joniškio, Mažeikių, Kėdainių, Kretingos, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Rietavo, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos ir Kuršių nerijos NP.

Projektą parengė: Povilas Jankūnas				2007 m. kovas 19 d.

Projektą tvirtina: V.Į. Radviliškio miškų urėdijos urėdo pavaduotojas