- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Zosei Šiurkienei. Valda yra Kipšių viensėdyje, Kelmės  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui apmatuoto sklypo plotas yra 7,15 ha, želdinamas plotas 6,70 ha, savaime užaugęs medžiais ir krūmais plotas – 0,45 ha. Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus. Suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2007m. rudenį, arba 2008m. pavasarį, panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2008 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Mišrinti    eilėmis, grupėmis. Drebulės (selekcinės) želdinius  sodinti  grynus.                                                                                            	Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų ąžuolo sodinukams naudoti individualias apsaugas, kitas medžių rūšis apsaugoti repelentais.					 Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.