- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Vytautui Alfonsui Giedraičiui. Valda yra Gedvilaičių kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3,40 ha . Želdomų sklypų brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – priešeroziniai miškai.

Želdomas sklypas šlaite, suvelėnėjimas stiprus.

Dirvą ruošti vagomis horizontalių kryptimi. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m., sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.

Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Priešgaisrinės mineralizuotos juostos neprojektuojamos.

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų naudoti repelentus.				Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.