- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Gintarui Latviui. Valda yra Kleitiškių kaime, Tytuvėnų  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miškas įveisiamas šešiuose sklypuose. Bendras įveisiamo miško plotas 11.27 ha. Želdomų sklypų brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus. Suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti panaudojant miško plūgą. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.                                                                                          	 Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Spygliuočių želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų naudoti repelentus.

Priešgaisrinės apsauginės juostos – neprojektuojamos.				Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas).

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.