- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Mindaugui Rotmanui. Valda yra Žilaičių kaime, Liolių  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 1,50 ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus. Užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvą ruošti vagomis. Arimo gylis iki 10cm, atstumas tarp vagų centrų 2,0m., sodinti įvagos dugną..

Miško veisimui naudojamos  medžių rūšys ir sodinimo atstumai nurodyti miško įveisimo plane.

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Eglės ir ąžuolo sodinukų apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų naudoti repelentus.

Priešgaisrinės mineralizuotos juostos neprojektuojamos.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir  surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ).

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.